1. Como USUARIO que no ha hecho log in quiero registrarme para crear una cuenta-perfil: tuvo debate con una puntuación inicial de 3 y 13, debido a que tenemos código reusable y django lo hace todo por debajo con llamadas, pero otros argumentaban la alta complejidad de esta en la validación de credenciales. **20 puntos.**
2. Como usuario que ha hecho log in quiere hacer log out para cerrar sesión: tuvo debate con una puntuación inicial de 2 y 3, debido a que simplemente es llamar una función y poner un botón que el framework facilita. **2 puntos.**
3. Como usuario que no ha hecho log in quiero hacer log in para acceder a funcionalidades de usuario: tuvo debate con una puntuación inicial de 1 y 2, debido a que tenemos código reutilizable de anteriores historias de usuario y django lo implementa. **2 puntos.**
4. Como usuario que ha hecho log in quiero entrar en mi perfil para ver mi información: tuvo debate con una puntuación inicial de 2 y 20, debido a que se deberá acomodar toda la información del perfil, crear su perfil, saber en qué proyectos trabaja a su vez tiene un diseño de interfaz un poco avanzado. **3 puntos.**
5. Como usuario que he hecho log in quiero editar mi perfil para actualizar mi información tuvo debate con una puntuación inicial de 5 y 40, debido a que se trabaja en front end y back end, pero a su vez puede existir reutilización de código. **13 puntos.**
6. Como usuario quiero entrar al perfil de otros usuarios, para ver su información: tuvo debate con una puntuación inicial de 1 y 20, debido es poco complejo y es cuestión de modificar permisos. **1 punto.**
7. Como usuario que ha hecho log in quiero crear un proyecto para representar mi proyecto y convertirme en su administrador: tuvo debate con una puntuación inicial de 20 y 40. Obteniendo **20 puntos**, ya que toca tener en cuenta el modelo que toca crear para un proyecto y asignarle los atributos que este va a tener
8. Como administrador de proyecto quiero editar mi proyecto para actualizar su información: se tuvo desacuerdo porque hubo votación donde es hablo de que puede ser larga la creación del front y el back y no es solo replicar 3 y 20. Obteniendo **13 puntos** como ya está implementado el administrador, solo toca tener en cuenta la información que es necesario editar para actualizar la información del proyecto.
9. Como usuario que ha hecho log in quiero ver proyectos en los que participo para consultar su información: En la historia se discutió la complejidad de las consultas e interfaces por lo cual se discutió entre 3 y 13. Obteniendo **5 puntos**, se decidió que la complejidad solo es en cuestión de consulta.
10. Como administrador de proyecto quiero agregar miembros a mi proyecto para incluirlos en el equipo de desarrollo: se discutió la alta facilidad de unir el usuario solo con la relación y otros alegaban que estaba más difícil por la complejidad que requiere buscar y relacionar que tiene media 3 y 13. Obteniendo **8 puntos** toca tener en cuenta la búsqueda de usuarios para agregarlos como miembros al proyecto.
11. Como ADMINISTRADOR DE PROYECTO, quiero PUBLICAR las últimas actualizaciones para COMPARTIR EL PROGRESO DEL PROYECTO: se discutió sobre la complejidad de hacer la plantilla para el usuario de texto e imágenes sean dinámicas y solo el administrador las deba cambiar, otros alegan la complejidad de crear las relaciones (5 y 20). Obteniendo **13 puntos** toca crear el modelo de publicación, teniendo en cuenta los atributos que este va a tener.
12. Como ADMINISTRADOR MAESTRO de proyecto, quiero HACER ADMINISTRADOR a OTRO MIEMBRO del proyecto, para que EL PUEDA EDITAR EL PROYECTO: se discutió la reutilización de código del punto 10 pero con menos ya que no tiene que buscar usuarios ya que están ahí entre 1 y 8. Obteniendo **2 puntos,** implementar un botón para convertir un miembro del equipo cambiando su atributo a administrador
13. Como USUARIO, quiero ENTRAR A LA PAGINA DE UN PROYECTO, para CONSULTAR SU INFORMACION Y VER SUS ACTUALIZACIONES: se discutió que solo es necesario una búsqueda solo en la base de datos un proyecto 1 y 5. Obteniendo **2 puntos**, al tener ya esa información del proyecto y el diseño también. Sería solo cuestión de entrar al perfil del proyecto.
14. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero SEGUIR un proyecto para RECIBIR SUS ACTUALIZACIONES EN MI PAGINA DE INICIO: En la historia se discutió sobre la facilidad de hacer la relación en el back end, pero nuestro líder de proyecto hablo sobre la complejidad en el front end al realizar las pantallas y renderizarlas 3 y 20. Obteniendo **20 puntos.**
15. Como ADMINISTRADOR de proyecto, quiero QUITAR A UN MIEMBRO, para INDICAR que ya no hace parte del EQUIPO DE DESARROLLO: Discutiendo entre un puntaje de 1 y 3. Obteniendo **2 puntos**, implicaría eliminar esa relación de miembro proyecto, en cuanto en el front-end sería solo un botón al lado del miembro
16. Como ADMINISTRADOR MAESTRO de proyecto, quiero QUITAR PERMISOS DE ADMINISTRADOR, para que NO puedan EDITAR EL PROYECTO: Es discutida la historia por su complejidad entre 1 y 3 puntos. Obteniendo **2 puntos**, ya que tocaría deshabilitar la propiedad de un miembro con propiedades de admin.
17. Como USUARIO, quiero BUSCAR y FILTRAR PROYECTOS, para ENCONTRAR PROYECTOS de mi interés: En la historia se discutió la necesidad de realizar consulta en el back y en el Front discriminar según filtros y renderizar 5 y 20. Obteniendo **8 puntos,** implementación de búsqueda con criterios de búsqueda, y en el back end consiste en un query que busque en la BD los proyectos.
18. Como ADMINISTRADOR de proyecto, quiero CREAR UNA POSICION VACANTE, para ENCONTRAR un nuevo MIEMBRO DEL EQUIPO: En la historia se discutió la creación de una vacante más que por la complejidad si no por la definió de una vacante al crearla y al aplicar 3 y 13. Obteniendo **8 puntos.**
19. Como ADMINISTRADOR de proyecto, quiero EDITAR UNA POSICION vacante, para ACTUALIZAR LA INFORMACION: SE discutió la baja complejidad de la historia con una puntuación de 3 y 8. Obteniendo **5 puntos**, como es una información ya existente, se basarían solamente en actualizar esa información.
20. Como ADMINISTRADOR de proyecto, quiero ELIMINAR una POSICION vacante, para INDICAR que YA NO ES NECESARIA: Obtuvo **2 puntos**, todos de acuerdo con la simplicidad de la historia, sin discusión.
21. Como USUARIO, quiero BUSCAR y FILTRAR POSICIONES VACANTES, para ENCONTRAR UNA POSICION: En la historia se discutió la baja complejidad en el back con la búsqueda en la información y la obtención de la misma 5 y 8. Obteniendo **8 puntos**, tener en cuenta el query de búsqueda en la base de datos filtrando por: posiciones vacantes
22. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero APLICAR A UNA POSICIÓN vacante, para que me CONSIDEREN para la POSICIÓN: No se discutió ya que solo consiste en aplicar pulsando un botón. Obteniendo **2 puntos.**
23. Como ADMINISTRADOR de proyecto, quiero VISUALIZAR LAS POSICIONES vacantes de mi proyecto, para REVISAR LA INFORMACION: Obtuvo **3 puntos,** no hubo discusión alguna.
24. Como ADMINISTRADOR de proyecto, quiero VER LOS APLICANTES de una POSICION vacante, para VISUALIZAR SU INFORMACION y DATOS DE CONTACTO: En la historia se discutió más que la complejidad y los requerimientos en la implementación de la historia, la lógica del proyecto 2 y 8. Obteniendo **5 puntos**, tener en cuenta que información de la posible vacante se va a desplegar para la visualización del administrador.
25. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero VER en mi página de inicio LAS POSICIONES VACANTES que me pueden INTERESAR, para CONOCER las POSICIONES: Obtuvo **8 puntos**, consiste en un query que busque en la BD proyectos con posiciones vacantes de acuerdo con el perfil que inicio sesión.
26. Como USUARIO que NO ha hecho LOG IN, quiero VER EN MI PAGINA DE INICIO los PROYECTOS CON MAS SEGUIDORES, para VER LOS PROYECTOS: Obtuvo **3 puntos**, se basaría en un query que nos brinde los proyectos con más seguidores para renderizar en la página de inicio.
27. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero CREAR una pregunta para RESOLVER MI DUDA: obtuvo **5 puntos**, es necesario crear el modelo de la pregunta junto con todos sus atributos.
28. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero PUNTUAR positivamente una pregunta para PODER INDICAR QUE FUE DE UTILIDAD: En la historia se discutió sobre la facilidad de implementar esto en front como un cambio de color y en el end como una lista de personas ½ y 3. Obteniendo **3 puntos**.
29. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero PUNTUAR negativamente una pregunta para PODER INDICAR QUE NO FUE DE UTILIDAD: No se discutió ya que es similar a la anterior, obteniendo **3 puntos.**
30. Como USUARIO, quiero CONSULTAR la sección de preguntas para PODER VER LAS PREGUNTAS MAS POPULARES: no se discutió, se añadió la facilidad por reutilizar código, obteniendo **3 puntos.**
31. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero CREAR una respuesta para PODER COMPARTIR MI SOLUCIÓN: Se debatió la importancia y la complejidad de crear el modelo de respuesta, obteniendo **3 puntos.**
32. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero PUNTUAR positivamente una respuesta para PODER INDICAR QUE FUE DE UTILIDAD: No hubo discusión alguna, obteniendo **3 puntos.**
33. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero PUNTUAR negativamente una respuesta para PODER INDICAR QUE NO FUE DE UTILIDAD: No hubo discusión alguna, obteniendo **3 puntos.**
34. Como USUARIO que ha hecho LOG IN, quiero ESCOGER la mejor respuesta a mi pregunta para SATISFACER mi duda: se discutió la poca complejidad y la lógica la cual será que finalmente el dueño de la pregunta escoja la que el vea conveniente. Obteniendo **2 puntos.**
35. Como USUARIO quiero FILTRAR en la barra de búsqueda algunos criterios para ENCONTRAR UNA PREGUNTA: al discutirlo la baja complejidad al ser en el back una búsqueda en la BD y de esta manera encontrar una pregunta, obteniendo **3 puntos.**
36. Como USUARIO, quiero CREAR UNA CONVERSACIÓN CON OTRO USUARIO, para ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON Él.: se discutió la posibilidad de reutilizar código y la baja complejidad de este, lo único difícil es la interfaz se discutió entre un puntaje de 8 y 13, obteniendo **8 puntos**.
37. Como USUARIO, quiero VER MIS CONVERSACIONES CON OTROS USUARIOS, para VISUALIZAR LOS MENSAJES QUE HE ENVIADO Y LOS QUE HE RECIBIDO: se discutió la facilidad al creer ser una lista que debe ser llamada y mostrada por pantalla en el front y recibir los mensajes en tiempo real, lo cual implica la investigación del tema, se discutió entre 13 y 3 llegando a un acuerdo de **13 puntos**.
38. Como USUARIO, quiero ENVIAR UN MENSAJE EN UNA DE MIS CONVERSACIONES, para COMUNICARME CON OTROS USUARIOS: se habló sobre la baja complejidad de enviarlo hacia el back, pero quiero se recalca el tiempo que puede llevar el desarrollo de esto, discutiendo entre 3 y 8, obteniendo **5 puntos**.
39. Como USUARIO NO AUTENTICADO quiero REGISTRARME con mis credenciales de Google para CREAR UNA CUENT-PERFIL: se habló sobre la dificultad con plataformas externas y se escogió **5 puntos**, la dificultad está en la interacción con una API externa, pero en términos generales es simple
40. Como USUARIO NO AUTENTICADO, quiero hacer LOG IN con mis credenciales de Google para ACCEDER A FUNCIONALIDADES DE USUARIO: se habló y sobre la baja complejidad ya que sería reutilización de código anterior y se escogió, **2 puntos** una vez teniendo implementado la historia de usuario anterior, esta es más fácil de desarrollar
41. Como USUARIO, quiero ver la página de una pregunta para ver su contenido y sus respuesta: Para esta historia se basó en la reutilización de código anterior en el front y el back mostrar lo que se hizo obteniendo **5 puntos**, se acordó que el back-end es sencillo pero el desarrollo del front-end no es tan trivial

**Sprint 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero de historia** | **Puntuación** | **Horas** |
| 1 | 20 | 17.6 |
| 2 | 2 | 1.76 |
| 3 | 2 | 1.76 |
| 4 | 3 | 2.64 |
| 7 | 20 | 17.6 |
| 9 | 5 | 4.4 |
| 13 | 2 | 1.76 |
| 11 | 13 | 11.44 |

**Sprint 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero de historia** | **Puntuación** | **Horas** |
| 36 | 8 | 12 |
| 37 | 13 | 19.5 |
| 38 | 5 | 7.5 |
| 14 | 20 | 30 |
| 17 | 8 | 12 |
| 26 | 3 | 4.5 |
| 18 | 8 | 12 |
| 19 | 5 | 7.5 |
| 20 | 2 | 3 |
| 21 | 8 | 12 |
| 22 | 2 | 3 |
| 23 | 3 | 4.5 |
| 24 | 5 | 7.5 |
| 25 | 8 | 12 |
| 27 | 5 | 7.5 |
| 28 | 3 | 4.5 |
| 29 | 3 | 4.5 |
| 30 | 3 | 4.5 |
| 31 | 3 | 4.5 |
| 5 | 13 | 19.5 |
| 32 | 3 | 4.5 |
| 33 | 3 | 4.5 |
| 34 | 2 | 3 |
| 35 | 3 | 4.5 |
| 10 | 8 | 12 |
| 15 | 2 | 3 |
| 39 | 5 | 7.5 |
| 40 | 2 | 3 |
| 41 | 5 | 7.5 |
| 12 | 2 | 3 |
| 16 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 1.5 |
| 8 | 13 | 19.5 |